桓仁满族自治县水务局确保农村饮水安全坚决夺取脱贫攻坚全面胜利

2020年3月9日，为实现农村饮水安全贫困户比率达到100%的工作目标，桓仁满族自治县水务局积极召开全县贫困户饮水情况入户再排查工作会议，全力推进2020年脱贫攻坚农村饮水安全工作。

本次会议，成立了脱贫攻坚农村饮水安全专项推进组，下设13支排查小组，明确对全县扶贫办系统内现有的贫困人口13053人，6130户，涉及水量、水质、方便程度、供水保证率等4项农村饮水安全指标进行逐户排查。同时，督促供水单位做好供水保障，建立健全13个乡镇水利站的巡检巡查制度，要求每月对辖区内的农村集中供水工程进行1次巡查，重点加强水源地、水源井和输配水管网的安全巡查工作。

截至目前，已完成入户排查4300户，排查发现饮水不安全3户，并全部解决。在入户排查的同时向贫困户发放《桓仁满族自治县农村饮水安全评价若干问题解答》宣传单8000份，通过政策和安全知识宣传，进一步提高农村居民的饮水安全意识和政策知晓率，重点倡导广大居民饮用水要煮沸饮用。

下步，桓仁县水务局将全方位部署农村饮水安全工作，确保各项饮水安全工作有序开展，精准发力，力争在6月25日前全面完成排查及整改工作，夺取脱贫攻坚全面胜利提供有力保障和贡献全部力量。

2020年3月23日